# Reporte semana de trabajo 1

*Fecha: 12/05/2023*

Este es el reporte de la semana de trabajo 1 dentro del primer sprint del desarrollo de la aplicación web para la veterinaria “¡OhMyDog!”.

Se detalla el trabajo realizado por cada uno de los integrantes del equipo de desarrollo. Para el resumen de las actividades realizadas cada integrante responderá las siguientes preguntas:

* Con respecto al desarrollo y/o relacionados al proyecto, que realizaron durante la semana de trabajo.
* Con respecto a lo que realizaron qué problemas encontraron y/o que problemas no les permitió realizar lo que tenían pensado y/o programado.
* Que tienen pensado y/o programado para continuar y/o comenzar en la semana de trabajo 2.

## Integrantes

* Josue Suarez
* Nicolas Bonoris
* Lucas Gallardo

## Trabajo realizado

Nicolas Bonoris

* Estudié el tech stack, sobre todo el framework seleccionado (svelte-kit), sentamos las bases del proyecto y dividimos las historias de usuario en tareas.
* El nuevo contenido a estudiar es muy extenso y variado, lo que me demoró en el comenzar a programar mis tareas.
* La semana que sigue tengo planeado comenzar a escribir el código para satisfacer la funcionalidad de turnos.

Lucas Gallardo

* Relacionado con el proyecto, incursioné en las tecnologías seleccionadas, empecé aprendiendo su sintaxis ayudándome con la documentación, posteriormente dividimos las tareas y determinamos cuestiones administrativas del repositorio.
* Sigo en proceso de aprendizaje, aun no escribí código de mis tareas, por lo tanto no me he encontrado con ningún problema.
* La semana entrante tengo programado arrancar a desarrollar las funcionalidades que me corresponden, arrancando puntualmente con servicio de cruza.

Josue Suarez

* Con respecto al desarrollo del proyecto conecte las diferentes tecnologías que se utilizaran en el proyecto, cree el repositorio. En conjunto con mis compañeros modelamos la base de datos y repartimos las tareas. Conecte la base de datos con el backend y cree las rutas para el manejo de usuarios. Deployé el proyecto en vercel. Conecte el servicio de email con el backend.
* No encontré ningún problema en el desarrollo de mis tareas, solo me tomó un tiempo realizar la integración de las tecnologías.
* La semana entrante tengo pensado continuar con las tareas que ya comencé y continuar con el desarrollo de manejo de los perfiles y perros.