# Reporte semana de trabajo 3

*Fecha: 26/05/2023*

Este es el reporte de la semana de trabajo 3 dentro del primer sprint del desarrollo de la aplicación web para la veterinaria de perros “¡Oh my dog!”.

Se detalla el trabajo realizado por cada uno de los integrantes del equipo de desarrollo. Para el resumen de las actividades realizadas cada integrante responderá las siguientes preguntas:

* Con respecto al desarrollo y/o relacionados al proyecto, que realizaron durante la semana de trabajo.
* Con respecto a lo que realizaron qué problemas encontraron y/o que problemas no les permitió realizar lo que tenían pensado y/o programado.
* Que tienen pensado y/o programado para continuar y/o comenzar en la semana de trabajo 4.

## Integrantes

* Josue Suarez
* Lucas Gallardo
* Nicolas Bonoris

## Trabajo realizado

Nicolas Bonoris

* Pude comenzar a completar historias ya desde el lado del código. Ya pude terminar algunas y estoy en proceso de terminar las últimas.
* Me tomó un poco más de tiempo el hecho de tener que mostrar datos de una forma diferente a la que se guardan, y nos fue un poco difícil coordinar meetings para esta semana.
* Terminar las historias faltantes e integrar todo el sistema, para ya pasar a los aspectos finales de la primera demo.

Lucas Gallardo

* Esta semana empecé la funcionalidad de adopción, termine de ver las tecnologías.
* Me llevó tiempo aprender conceptos nuevos necesarios. A la hora del desarrollo no tuve inconvenientes.
* Para la semana entrante tengo programado terminar las funciones restantes y retocar parte del diseño.

Josue Suarez

* Durante esta semana los avances que realice fueron teniendo en cuenta la salud y estabilidad de las bases del proyecto, simplificando el código base y estandarizando componentes como así las rutas de la aplicación.
* Los problemas que encontré fueron:
  + Escaso tiempo libre para desarrollar la aplicación.
  + Me di cuenta que el toolkit de UI que estuve integrando al finalizar la semana 2 no era el adecuado para el proyecto, por lo tanto perdí tiempo en volver a el estado anterior y recrear parte de su funcionalidad manualmente.
* La semana entrante tengo pensado:
  + Realizar las últimas integraciones necesarias.
  + Concretar las historias restantes.
  + Validar la correctitud de la aplicación y su correspondencia con las historias de usuario.
  + Realizar la evaluación del sprint.
  + Verificar que la versión de producción está en correcto funcionamiento.
  + Preparar la demo del primer sprint.